****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.08.2024 № 463

станица Васюринская

**О внесении изменений в постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 11 ноября 2020 г. №282 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Васюринского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 11 ноября 2020 г. №282 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства», изложив в новой редакции.
2. Начальнику финансового отдела администрации Васюринского сельского поселения Динского района Жуланова Ю.В. предусмотреть финансирование мероприятий по реализации программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения.

3. Общему отделу администрации Васюринского сельского поселения (Дзыбова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Васюринского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Васюринского

сельского поселения О.А. Черная

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства»  от 22.08.2024 № 463 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Васюринское сельское поселение Динского района**

**«Развитие дорожного хозяйства»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной**  **программы** | Начальник отдела ЖКХ  В.И. Коротаев |
| **Координаторы подпрограмм муниципальной программы** | Начальник отдела ЖКХ  В.И. Коротаев |
| **Участники муниципальной**  **программы** | Администрация Васюринского сельского поселения |
| **Подпрограммы муниципальной**  **программы** | Сети автомобильных дорог,  Повышение безопасности дорожного движения |
| **Цели муниципальной программы** | Решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении |
| **Задачи муниципальной программы** | Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, уменьшение количества ДТП, увеличение инвестиционной привлекательности |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | Ямочный ремонт, ремонт дорог в гравийном исполнении, грейдирование, приобретение ГПС, изготовление ПСД, капитальный ремонт дорог, дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т7 |
| **Этапы и сроки реализации**  **муниципальной программы** | 2021-2025 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Общий объем финансирования составляет: 256 232,5 тыс. рублей в том числе:  за счет средств федерального бюджета:  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета:  2021 год – 10 690,6 тыс. рублей;  2022 год – 66224,0 тыс. рублей;  2023 год – 95269,4 тыс. рублей;  2024 год – 25591,9 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета:  2021 год – 8 117,5 тыс. рублей;  2022 год – 17 781,7 тыс. рублей;  2023 год – 21 273,7 тыс. рублей;  2024 год – 11 283,7 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей  за счет внебюджетных источников:  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей. |
| **Контроль за выполнением**  **муниципальной программы** | Администрация Васюринского сельского поселения |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

На территории Российской Федерации реализуется национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — одна из главных задач достигаемая путем реализации ежегодного комплекса первоочередных мероприятий данных проектов.

На территории Васюринского сельского поселения Динского района (далее также – сельское поселение) ремонт дорог местного значения осуществляется за счёт денежных средств местного бюджета, что часто недостаточно для создания комфортных условий эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Васюринского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «Васюринское сельское поселение» расположено в центральной части Краснодарского края Васюринское сельское поселение образовано в 2006 году. Административный центр Васюринское сельского поселения – станица Васюринское расположена в 25 км. от административного центра Динского района - станицы Динская и 30 км. от административного центра Краснодарского края – г. Краснодара. Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Васюринское сельского поселения входят три населенных пункта, с общей численностью населения – 14197 человек

Общая площадь земель муниципального образования - 15 134 га, в том числе земель сельхозугодий – 12 728 га, площадь застроенных земель – 847 га.

Общая протяженность дорог местного значения –85,15 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Васюринское сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | | |
| 2020 г. | 2021 | 2022 г. | 2023 |
| Численность населения поселения, человек | 14197 | 14197 | 14840 | 14997 |

В период с 2020 по 2023 гг. численность населения поселения прирастала, но недостаточными темпами.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основными целями Программы являются:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям и установленных на федеральном уровне требований безопасности автомобильных дорог;

- использование новых и наилучших технологий, материалов и технических решений повторного применения

- создание условий для приведения объектов и дорожной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Администрация Васюринского сельского поселения сельского поселения.

Основными задачами Программы, на реализацию которых направляются бюджетные средства должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с:

- модернизацией, ремонтом, реконструкцией, строительством объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

- применением новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, наилучших технологий и материалов;

- ремонтом дорог, имеющих высокую социальную значимость для населения

**3.Сроки и этапы реализации программы.**

Срок действия программы рассчитан на период 2021-2025 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы**

3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости, уже проведенных аналогичных мероприятий.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет: 257 352,9 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2021 | 18808,1 | 0,00 | 10690,6 | 8117,5 | 0,00 |
| 2022 | 84005,7 | 0,00 | 66224,0 | 17781,7 | 0,00 |
| 2023 | 116543,1 | 0,00 | 95269,4 | 21273,7 | 0,00 |
| 2024 | 36875,6 | 0,00 | 25591,9 | 11283,7 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | 256232,5 | 0,00 | 197775,9 | 58456,6 | 0,00 |

Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и бюджета Васюринского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из федерального и регионального бюджета определяются после принятия федеральных, государственных и краевых программ и подлежат уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 3 к Программе.

**7. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Васюринского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального, краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Краснодарского края, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Васюринского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Исполнителями Программы являются администрация Васюринского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Васюринского сельского поселения Динского района и Совет Васюринского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**5. Оценка эффективности реализации Программы.**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление, транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Начальник отдела ЖКХ

Васюринского сельского поселения В.И. Коротаев

| ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_  **ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус\* | Значение показателей | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, уменьшение количества ДТП, увеличение инвестиционной привлекательности | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Подпрограмма* № 1 «Сети автомобильных дорог» | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Решение проблем улично-дорожной сети в Васюринском сельском поселении | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ямочный ремонт, установка бортового камня | кв. м. | 3 | 100 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 1.1.2 | Ремонт дворовых проезда по адресу: ул. Ставского 47 ул. Ставского между домами № 47 (площадка у входа в помещение 1-25); между домов 45 и 47 по ул. Ставского. Обустройство съездов, примыканий дорог | кв. м. | 3 | 476 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.3 | Ремонт дворовых проездов (ул. Ставского 61, ул. Ставского 49, ул. Северная 89, ул. Северная 87 от ул. Суворова 3 до ул. Северная 72), обустройство съездов, примыканий дорог | кв. м. | 3 | 700 | |  | | 2000,0 | |  | |  | |
| 1.1.4 | Ремонт дорог в гравийном исполнении | км. | 3 | 7,0 | | 18,7 | | 12,0 | |  | |  | |
| 1.1.5 | Изготовление ПСД, строительный контроль, инструментальная диагностика, изготовление КСОДД | шт. | 3 | 6 | | 1 | | 6 | |  | |  | |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ставского от ул. Железнодорожная до ул. Северной, от въезда в Парк ст-цы Васюринской (ул. Ставского №10 Б) до ул. Луначарского в ст-це Васюринской» | км. | 3 | 0,421 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Матвеевской от ул. Суворова до дома № 38б в ст-це Васюринской Динского района» | км. | 3 | 0,135 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Западной от ул. Луначарского до дома № 42 в ст-це Васюринской Динского района» | км. | 3 | 0,238 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.9 | Изготовление ПСД, на объекты капитального ремонта улиц (Ленина, Ивко, Суворова, Западная, Матвеевская, Пионерская, Интернациональная, Железнодорожная, Северная) (устройство) тротуаров в ст. Васюринская | шт | 3 | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 1.1.10 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: Ремонт автомобильной дороги по ул. Ивко от ул. Северной до ул. Кубанской в ст-це Васюринской Динского района | км | 3 | - | | 2,013 | |  | |  | |  | |
| 1.1.11 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: Ремонт автомобильной дороги по ул. Новой от пер. Северного до ул. Молодежной в ст-це Васюринской | км | 3 | - | | 0 | |  | |  | |  | |
| 1.1.12 | Изготовление информационных баннеров «БКД» | шт | 3 | 2 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.13 | Содержание, обслуживание, ремонт обочин автомобильных дорог ст. Васюринской | км | 3 |  | | 15,0 | |  | |  | |  | |
| 1.1.14 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Капитальной ремонт улиц (Ленина, Ивко, Суворова, Западная, Матвеевская, Пионерская, Интернациональная, Железнодорожная, Северная) (устройство) тротуаров в ст. Васюринская» | км | 3 |  | | 7,915 | |  | |  | |  | |
| 1.1.15 | Выполнение работ по обустройству тротуаров, примыкающих к проезжей части в зоне размещения пешеходных переходов на перекрестке ул. Луначарского и ул. Западная в ст. Васюринская | Шт. | 3 | 1 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.16 | Штрафы, пени, неустойки, оплата по исполнительным листам | шт | 3 | 1 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.17 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от ул.Комсомольской до ул.Ставского, по ул. Комсомольской от ул.Железнодорожной до ул.Суворова в ст-це Васюринской Динского района»  Проведение государственной экспертизы проектной документации ы части проверки достоверности сметной стоимости. | шт | 3 | 1 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 1.1.18 | Изготовление ПСД, на объекты капитального ремонта улицы Новой от пер. Северный до ул. Восточная (устройство) тротуара в ст. Васюринская | шт | 3 | 1 | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.19 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от ул.Комсомольской до ул.Ставского, по ул. Комсомольской от ул.Железнодорожной до ул.Суворова в ст-це Васюринской Динского района | км | 3 |  | | 0,826 | |  | |  | |  | |
| 1.1.20 | Выполнение проектно -изыскательских работ по объектам "Капитальный ремонт автомобильной дороги Восточный подъезд к ст. Васюринская от а/д Краснодар-Кропоткин -граница с Ставропольским краем до ул. Железнодорожной в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края" ,"Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Северный от ул. Железнодорожная до ул. Северная в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края" "Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Больничный от ул. Ставского до ул. Комсомольская , ул. Комсомольская от пер. Больничный до ул. Железнодорожная в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края", "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса от ул. Железнодорожной до ул. Интернациональной в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края" | шт. | 3 |  | |  | | 4 | |  | |  | |
| 1.1.21 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (устройство тротуара от ул. Суворова до ул. Интернациональной сторона чётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края» ,«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Западная (устройство тротуара от ул. Луначарского до ул. Интернациональная сторона чётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная (устройство тротуара от ул. Пионерской до ул. Ивко сторона нечётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края, «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Матвеевская (устройство тротуара от ул. Суворова до ул. Ленина сторона чётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края» | км | 3 |  | |  | | 6,403 | |  | |  | |
|  | «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Северная (устройство тротуара от ул. Ставского до ул. Матвеевской сторона нечётная и от ул. Матвеевской до ул. Ивко сторона чётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края» «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ивко (устройство тротуара от ул. Северной до ул. Кубанской) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края» и «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (устройство тротуара от ул. Матвеевской до ул. Ивко сторона не чётная и от ул. Карла Маркса до ул. Васюринской сторона не чётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края» |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Разработка проектную документацию на инженерные изыскания по объектам на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Васюринская от ул. Луначарского до ул. Новой в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Железнодорожной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», Разработка  проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ставского (устройство тротуара от ул. Железнодорожной до ул. Ставского 75 (общественное кладбище ст. Васюринской)в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Железнодорожной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Васюринская от ул. Луначарского до ул. Новой в станице Васюринской Динского района Краснодарского края | км | 3 |  | |  | | 0,8 | |  | |  | |
| 1.1.22 | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новой (устройство тротуара от ул. Восточной до ул. Карла-Маркса в станице Васюринской Динского района Краснодарского края» Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по пер. Северный от ул. Железнодорожной до ул. Северной в ст-це Васюринской Динского района Краснодарского края, «Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по пер. Северный от ул. Железнодорожной до ул. Северной в ст-це Васюринской Динского района Краснодарского края» | шт | 3 |  | |  | | 3 | |  | |  | |
| 1.1.23 | Установка и обустройство остановочных пунктов, | Шт. | 3 |  | |  | | 6 | |  | |  | |
| 1.1.24 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на объектах: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Железнодорожной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края  Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новой (устройство тротуара от ул. Восточной до ул. Карла-Маркса) в станице Васюринской Динского района Краснодарского края  Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ставского (устройство тротуара от ул. Железнодорожной до ул. Ставского 75 (общественное кладбище ст. Васюринской) в станице Васюринской Динского района Краснодарского края  Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Железнодорожной от дома 170 до ул. Карла Маркса, по ул. Карла Маркса от ул. Железнодорожной до ул. Интернациональной в ст-це.. Васюринской Динского района Краснодарского края  Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Северный (устройство тротуара от ул. Железнодорожной до ул. Северной) в ст-це Васюринской Динского района Краснодарского края | км |  |  | |  | | 3,038 | |  | |  | |
|  | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарской (устройство тротуара) от ул. Ленина до ул. Спартаковской в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова (устройство тротуара) от ул. Ставского до ул. Октябрьской в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», : «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской (устройство тротуара) от ул. Суворова до ул. Северной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края» | км |  |  | |  | | 0,638 | |  | |  | |
|  | «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарской (устройство тротуара) от ул. Ленина до ул. Спартаковской в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова (устройство тротуара) от ул. Ставского до ул. Октябрьской в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской (устройство тротуара) от ул. Суворова до ул. Северной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарской (устройство тротуара) от ул. Чапаева до ул. Западной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края» | км | 3 |  | |  | |  | | 3,438 | |  | |
|  | Цель: Улучшение безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Уменьшение количества ДТП, улучшение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Нанесение дорожной разметки | кв. м. | 3 | | 3000 | | 2800 | |  | |  | |  |
| 1.2.2 | Дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание, обустройство пешеходных переходов и установка знаков | шт. | 3 | | 40 | | 30 | |  | |  | |  |
| 1.2.3 | Установка искусственных неровностей | шт | 3 | | 4 | | 4 | |  | |  | |  |
| 1.2.4 | Приобретение песко-солянной смеси для обеспечения безопасности дорожного движения в период гололедицы и снегопада | т | 3 | | 20 | | 22 | |  | |  | |  |
| 1.2.5 | Изготовление информационных плакатов и баннеров «Снизь скорость» | шт | 3 | | 5 | |  | |  | |  | |  |
| 1.2.6 | Устройство водоотводного сооружения на пешеходном тротуаре по ул. Ставского | шт | 3 | |  | | 1 | |  | |  | |  |
| 1.2.7 | Изготовление проекта ОДД | шт. | 3 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.2.8 | Установка остановочных павильонов | шт | 3 | |  | |  | | 1 | |  | |  |

Начальник отдела ЖКХ

Васюринского сельского поселения В.И. Коротаев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_ |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«**Развитие дорожного хозяйства**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования\*  всего  (тыс.руб.) | в том числе по годам | | | | | | Участник муниципальной программы | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Подпрограмма «Сети автомобильных дорог» | всего | 245643,9 | 17032,1 | 81204,9 | 113614,3 | 33792,6 | 0,0 | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| местный бюджет\*\* | 47868,0 | 6341,5 | 14980,9 | 18344,9 | 8200,7 | 0,0 |
| краевой бюджет | 197775,9 | 10690,6 | 66224,0 | 95269,4 | 25591,9 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 10588,6 | 1776,0 | 2800,8 | 2928,8 | 3083,0 | 0,0 | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| местный бюджет\*\* | 10588,6 | 1776,0 | 2800,8 | 2928,8 | 3083,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | всего | 256232,5 | 18808,1 | 84005,7 | 116543,1 | 36875,6 | 0,0 |  | |
| местный бюджет\*\* | 58 456,6 | 8117,5 | 17781,7 | 21273,7 | 11283,7 | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 197775,9 | 10690,6 | 66224,0 | 95269,4 | 25591,9 | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | |

Начальник отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения В.И. Коротаев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4  к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«**Сети автомобильных дорог**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | Начальник отдела ЖКХ  Коротаев В.И. |
| **Участники подпрограммы** | Администрация Васюринского сельского поселения |
| **Цели подпрограммы** | Решение проблем улично-дорожной сети в Васюринском сельском поселении |
| **Задачи подпрограммы** | Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | Ямочный ремонт, ремонт дорог в гравийном исполнении, капитальный ремонт дорог |
| **Этапы и сроки реализации**  **подпрограммы** | 2021-2025 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы** | 245 937,5тыс. рублей |

Начальник отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения В.И. Коротаев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5  к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

«Сети автомобильных дорог»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования\*,  всего  (тыс. руб) | в том числе по годам | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | | 10 | |
| 1 | Цель | Решение проблем улично-дорожной сети в Васюринском сельском поселении | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача № 1 | Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности | | | | | | | | | | | |
|  | Ямочный ремонт, установка бортового камня, устройство продольных водоотводных канав | всего | 7014,9 | 775,0 | 784,4 | 1097,4 | 4358,1 | 0,0 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние  2021 г.-1084,3 м2  2022 г. – 1000 м2  2023 г. – 380,0м2 | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 7014,9 | 775,0 | 784,4 | 1097,4 | 4358,1 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Ремонт дворовых проезда по адресу: ул. Ставского 47 ул. Ставского между домами № 47 (площадка у входа в помещение 1-25); между домов 45 и 47 по ул. Ставского. Обустройство съездов, примыканий дорог | всего | 1668,5 | 1668,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество дворовых проездов приведенное в нормативное состояние  2021 г.- 476 м2  2022 г. – м2  2023 г. – м2.  2024 г.- м  2025г. - м | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 1668,5 | 1668,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Ремонт дворовых проездов (ул. Ставского 61, ул. Ставского 49, ул. Северная 89, ул. Северная 87. от ул. Суворова 3 до ул. Северная 72), обустройство съездов, примыканий дорог | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество дворовых проездов приведенное в нормативное состояние  2021 г.- 700 м2  2022 г. – м2  2023 г. – 830 м2.  2024 г. – м2.  2025 г. – м2. | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Ремонт дорог в гравийном исполнении. | всего | 3255,3 | 706,1 | 1528,5 | 1020,7 | 0,0 | 0,0 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние  2021 г.- 7 км  2022 г. – 18,7 км  2023 г. – 15 км  2024 г. - км  2025 г. - км | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 3255,3 | 706,1 | 1528,5 | 1020,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Изготовление ПСД, строительный контроль, инструментальная диагностика, КСОДД, корректировка и внесение изменений в ПСД | всего | 2719,5 | 483,0 | 232,7 | 1878,8 | 125,0 | 0,0 | Количество изготовленных проектов  2021 г.-7 ед.  2022 г. – ед.  2023 г. – ед.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 2719,5 | 483,0 | 232,7 | 1878,8 | 125,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ставского от ул. Железнодорожная до ул. Северной, от въезда в Парк ст-цы Васюринской (ул. Ставского №10 Б) до ул. Луначарского в ст-це Васюринской» | всего | 7 647,5 | 7 647,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние  2021 г.- 0,421км  2022 г. - км  2023 г. - км  2024 г. - км  2025 г. - км | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 7361,6 | 7361,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 285,9 | 285,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Матвеевской от ул. Суворова до дома № 38б в ст-це Васюринской Динского района» | всего | 1 093,8 | 1 093,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние  2021 г.- 0,135км  2022 г. - км  2023 г. - км  2024 г. - км  2025 г. - км | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 1 051,6 | 1 051,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 42,2 | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Западной от ул. Луначарского до дома № 42 в ст-це Васюринской Динского района» | всего | 2 370,8 | 2 370,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние  2021 г.- 0,238км  2022 г. - км  2023 г. - км  2024 г. - км  2025 г. - км | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 2 277,4 | 2 277,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 93,4 | 93,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Изготовление ПСД, на объекты капитального ремонта улиц (Ленина, Ивко, Суворова, Западная, Матвеевская, Пионерская, Интернациональная, Железнодорожная, Северная) (устройство) тротуаров в ст. Васюринская | всего | 2 200,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество изготовленных проектов  2021 г.- 5 ед.  2022 г. – ед.  2023 г. – ед.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 2 200,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: Ремонт автомобильной дороги по ул. Ивко от ул. Северной до ул. Кубанской в ст-це Васюринской Динского района | всего | 19427,3 | 0,0 | 19427,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние  2021 г.- км  2022 г. – 2,013км  2023 г. - км  2024 г. - км  2025 г. - км | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 17 719,0 | 0,0 | 17 719,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 1708,3 | 0,0 | 1708,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: Ремонт автомобильной дороги по ул. Новой от пер. Северного до ул. Молодежной в ст-це Васюринской | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние  2021 г.- км  2022 г. – 0,0 км  2023 г. - км  2024 г. - км  2025 г. - км | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | Изготовление информационных баннеров «БКД» | всего | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Изготовление баннера  2021 г.- 2 шт.  2022 г. – шт.  2023 г. – шт.  2024 г. – шт.  2025 г. – шт. | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13 | Содержание, обслуживание, ремонт обочин автомобильных дорог ст. Васюринской | всего | 859,9 | 0,0 | 859,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение обочин в нормативное состояние  2021 г.- км  2022 г. – 2,0км  2023 г. – 2,5 км  2024 г. - км  2025 г. - км. | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 859,9 | 0,0 | 859,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.14 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Капитальной ремонт улиц (Ленина, Ивко, Суворова, Западная, Матвеевская, Пионерская, Интернациональная, Железнодорожная, Северная) (устройство) тротуаров в ст. Васюринская» | всего | 5 964,2 | 0,0 | 5 964,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение протяженности тротуаров  2021 г.- км  2022 г. – 1,2км  2023 г. – 6,403км  2024 г. - км  2025 г. - км | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 5 593,9 | 0,0 | 5 593,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 370,3 | 0,0 | 370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.15 | Выполнение работ по обустройству тротуаров, примыкающих к проезжей части в зоне размещения пешеходных переходов на перекрестке ул. Луначарского и ул. Западная в ст. Васюринская | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 г.- 1 шт.  2022 г. – шт.  2023 г. – шт.  2024 г. – шт.  2025 г. – шт. | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.16 | Штрафы, пени, неустойки, оплата по исполнительным листам | всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата Штрафов, пеней, неустоек  2021 г.- 1 шт.  2022 г. – шт.  2023 г. – шт.  2024 г. – шт.  2025 г. – шт. | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.17 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от ул.Комсомольской до ул.Ставского, по ул. Комсомольской от ул.Железнодорожной до ул.Суворова в ст-це Васюринской Динского района». Проведение государственной экспертизы проектной документации ы части проверки достоверности сметной стоимости | всего | 2238,1 | 0,0 | 2238,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 г.- шт.  2022 г. – 4 шт.  2023 г. – шт.  2024 г. – шт.  2025 г. – шт | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 2238,1 | 0,0 | 2238,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.18 | Изготовление ПСД, на объекты капитального ремонта улицы Новой от пер. Северный до ул. Восточная (устройство) тротуара в ст. Васюринская | всего | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество изготовленных проектов  2021 г.- ед.  2022 г. –1 ед.  2023 г. – ед.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.19 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от ул.Комсомольской до ул.Ставского, по ул. Комсомольской от ул.Железнодорожной до ул.Суворова в ст-це Васюринской Динского района | всего | 45 921,8 | 0 | 45 921,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние  2021 г.- км  2022 г. – 0,84 км  2023 г. - км  2024 г. - км  2025 г. - км | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 42 911,1 | 0 | 42 911,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 3010,7 | 0 | 3010,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.20 | Выполнение проектно -изыскательских работ по объектам "Капитальный ремонт автомобильной дороги Восточный подъезд к ст. Васюринская от а/д Краснодар-Кропоткин -граница с Ставропольским краем до ул. Железнодорожной в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края" ,"Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Северный от ул. Железнодорожная до ул. Северная в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края" "Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Больничный от ул. Ставского до ул. Комсомольская , ул. Комсомольская от пер. Больничный до ул. Железнодорожная в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края", "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса от ул. Железнодорожной до ул. Интернациональной в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края" | всего | 2672,1 | 0,0 | 1 370,0 | 1302,1 | 0,0 | 0,0 | Количество изготовленных проектов  2021 г.- ед.  2022 г. – ед.  2023 г. – 4 ед.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 2672,1 | 0,0 | 1 370,0 | 1302,1 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.21 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на объектах: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (устройство тротуара от ул. Суворова до ул. Интернациональной сторона чётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края» ,«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Западная (устройство тротуара от ул. Луначарского до ул. Интернациональная сторона чётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная (устройство тротуара от ул. Пионерской до ул. Ивко сторона нечётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края, «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Матвеевская (устройство тротуара от ул. Суворова до ул. Ленина сторона чётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края» «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Северная (устройство тротуара от ул. Ставского до ул. Матвеевской сторона нечётная и от ул. Матвеевской до ул. Ивко сторона чётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края» «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ивко (устройство тротуара от ул. Северной до ул. Кубанской) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края» и «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (устройство тротуара от ул. Матвеевской до ул. Ивко сторона не чётная и от ул. Карла Маркса до ул. Васюринской сторона не чётная) в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края» | всего | 30 347,4 | 0,0 | 0,0 | 30 347,4 | 0,0 | 0,0 | Количество км  2021 г.- ед.  2022 г. – ед.  2023 г. – 6,403км.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 28 526,4 | 0,0 | 0,0 | 28 526,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 1 821,0 | 0,0 | 0,0 | 1 821,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.22 | Разработка проектную документацию на инженерные изыскания по объектам на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Васюринская от ул. Луначарского до ул. Новой в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Железнодорожной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», Разработка  проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ставского (устройство тротуара от ул. Железнодорожной до ул. Ставского 75 (общественное кладбище ст. Васюринской)в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Железнодорожной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Васюринская от ул. Луначарского до ул. Новой в станице Васюринской Динского района Краснодарского края | всего | 5181,0 | 0,00 | 2378,0 | 2803,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 5181,0 | 0,00 | 2378,0 | 2803,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.23 | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новой (устройство тротуара от ул. Восточной до ул. Карла-Маркса в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Железнодорожной от дома №170 до ул. Карла Маркса, по ул. Карла Маркса от ул. Железнодорожной до ул. Интернациональной в ст-це Васюринской Динского района Краснодарского края, «Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по пер. Северный от ул. Железнодорожной до ул. Северной в ст-це Васюринской Динского района Краснодарского края» | всего | 1549,0 | 0,0 | 0,0 | 1549,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 1549,0 | 0,0 | 0,0 | 1549,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.24 | Установка, обустройство, благоустройство остановочных пунктов ст. Васюринская | всего | 1 306,2 | 0,0 | 0,0 | 1306,2 | 0,0 | 0,0 |  | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 1 306,2 | 0,0 | 0,0 | 1306,2 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.25 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на объектах: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Железнодорожной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края  Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новой (устройство тротуара от ул. Восточной до ул. Карла-Маркса) в станице Васюринской Динского района Краснодарского края  Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ставского (устройство тротуара от ул. Железнодорожной до ул. Ставского 75 (общественное кладбище ст. Васюринской) в станице Васюринской Динского района Краснодарского края  Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Железнодорожной от дома 170 до ул. Карла Маркса, по ул. Карла Маркса от ул. Железнодорожной до ул. Интернациональной в ст-це Васюринской Динского района Краснодарского края  Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Северный (устройство тротуара от ул. Железнодорожной до ул. Северной) в ст-це Васюринской Динского района Краснодарского края | всего | 71 109,7 | 0,0 | 0,0 | 71 109,7 | 0,0 | 0,0 |  | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 66 743,0 | 0,0 | 0,0 | 66 743,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 4 366,7 | 0,0 | 0,0 | 4 366,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26 | Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Железнодорожная от ул. Западная до а/д Краснодар-Кропоткин-граница со Ставропольским краем в станице Васюринская Динского района Краснодарского края | всего | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | |
| местный бюджет\*\* | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.1.27 | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарской (устройство тротуара) от ул. Ленина до ул. Спартаковской в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова (устройство тротуара) от ул. Ставского до ул. Октябрьской в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской (устройство тротуара) от ул. Суворова до ул. Северной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарской (устройство тротуара) от ул. Чапаева до ул. Западной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края» | всего | 2084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2084,0 | 0,0 |  | | Администрация Васюринского сельского поселения | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | |
| местный бюджет\*\* | 2084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2084,0 | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
|  | «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарской (устройство тротуара) от ул. Ленина до ул. Спартаковской в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова (устройство тротуара) от ул. Ставского до ул. Октябрьской в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской (устройство тротуара) от ул. Суворова до ул. Северной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского (устройство тротуара) от ул. Чапаева до ул. Западной в станице Васюринской Динского района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожной (устройство тротуара) от ул. Западная до а/д Краснодар-Кропоткин-граница со Ставропольским краем в станице Васюринской», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Запорожской (устройство тротуара) от ул. Ленина до ул. Калинина в станице Васюринской» | всего | 27225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27225,5 |  |  | |  | |
| краевой бюджет | 25591,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25591,9 |  |  | |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | |
| местный бюджет\*\* | 1633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1633,6 |  |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | Итого | всего | 245643,9 | 17032,1 | 81204,9 | 113 614,3 | 33792,6 | 0,0 |  | |  | |
| краевой бюджет | 197482,9 | 10690,6 | 66224,0 | 95269,4 | 25591,9 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 47868,0 | 6341,5 | 14980,9 | 18 344,9 | 8200,7 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения В.И. Коротаев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6  к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства»  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«**Повышение безопасности дорожного движения**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | Начальник отдела ЖКХ  Коротаев В.И. |
| **Участники подпрограммы** | Администрация Васюринского сельского поселения |
| **Цели подпрограммы** | Улучшение безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении |
| **Задачи подпрограммы** | уменьшение количества ДТП, улучшение безопасности дорожного движения |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание, установка пешеходных ограждений. |
| **Этапы и сроки реализации**  **подпрограммы** | 2021-2025 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы** | 10 295,0 тыс. руб. |

Начальник отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения В.И. Коротаев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 7  к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

«Повышение безопасности дорожного движения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования\*,  всего  (тыс.руб) | в том числе по годам | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель |  | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача № 1 |  | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Нанесение дорожной разметка | всего | 4767,9 | 1020,8 | 1623,0 | 971,8 | 1152,3,7 | 0,0 | Протяженность нанесенной разметки  2021 г.- ед.  2022 г. – ед.  2023 г. – ед.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 4767,9 | 1020,8 | 1623,0 | 971,8 | 1152,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание, обустройство пешеходных переходов и установка знаков | всего | 2578,7 | 507,7 | 200,0 | 1371,0 | 500,0 | 0,0 | Количество установленных знаков  2021 г. – ед.  2022 г. – ед.  2023 г. – ед.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 2578,7 | 507,7 | 200,0 | 1371,0 | 500,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Установка искусственных неровностей | всего | 990,6 | 1,0 | 533,3 | 410,0 | 46,3 | 0,0 | Количество установленных знаков  2021 г.- ед.  2022 г. – ед.  2023 г. – ед.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 990,6 | 1,0 | 533,3 | 410,0 | 46,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Приобретение песко-солянной смеси для обеспечения безопасности дорожного движения в период гололедицы и снегопада | всего | 1044,7 | 246,0 | 422,7 | 176,0 | 200,0 | 0,0 | Количество приобретённой смеси  2021 г.-  2022 г. –.  2023 г.– 22 т.  2024 г. – .  2025 г. – | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 1044,7 | 246,0 | 422,7 | 176,0 | 200,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Изготовление информационных плакатов и баннеров «Снизь скорость» | всего | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество установленных знаков  2021 г.- 1 ед.  2022 г. – ед.  2023 г. – ед.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Устройство водоотводного сооружения на пешеходном тротуаре по ул. Ставского | всего | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов  2021 г.- ед.  2022 г. – 1 ед.  2023 г. – ед.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Изготовление проекта ОДД | всего | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | Количество изготовленных проектов  2021 г.- ед.  2022 г. – ед.  2023 г. – 1 ед.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Установка остановочных павильонов | всего | 1149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1149,7 | 0,0 | Количество установленных объектов  2021 г.- ед.  2022 г. – ед.  2023 г. – ед.  2024 г. – ед.  2025 г. – ед. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 1149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1149,7 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | всего | 10588,6 | 1776,0 | 2 800,8 | 2928,8 | 3083,0 | 0,0 |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\*\* | 10588,6 | 1776,0 | 2 800,8 | 2928,8 | 3083,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения В.И. Коротаев