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АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2026

                                                          

               № 365
станица Васюринская

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2010 г. № 426 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения», руководствуясь Уставом Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить:

1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края (далее - местный бюджет), направляемых на капитальные вложения (приложение 1).
2.2. Методику оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложение 2).
3.3. Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложение 3).

2. Определить финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края уполномоченным органом по проведению проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
3. Отраслевому (функциональному) органу администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края в соответствии с Порядком обеспечить:

1) проведение оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета;

2) представление в установленном порядке в уполномоченный орган необходимого пакета документов для проведения проверки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.   
4. Признать утратившим силу постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 29 декабря 2016 года № 771 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Васюринское сельское поселение Динского района, направляемых на капитальные вложения».
5. Общему отделу администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края (Дзыбова З.К.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края Коротаева В.И.

        7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Васюринского 

сельского поселения 
Динского муниципального района

Краснодарского края                                                                               С.И. Бутенко
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края от _________№______ 

 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения»
Проект подготовлен и внесен:

Начальником финансового отдела

администрации Васюринского

сельского поселения 

Динского муниципального района 

Краснодарского края                                 __________________ Ю.В. Жулановой 

Проект согласован:

Заместителем главы

Васюринского сельского поселения

Динского муниципального района

Краснодарского края



__________________ В.И. Коротаевым

Начальником общего отдела 

администрации Васюринского

сельского поселения

Динского муниципального района 

Краснодарского края                                   __________________   З.К. Дзыбовой

Начальником отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения

Динского муниципального района 

Краснодарского края                                   _________________А.Н. Штуканевой

Главным специалистом отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения

Динского муниципального района 

Краснодарского края                                  _________________     Н.А. Фоминой
                                Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Васюринского сельского поселения Динского муниципального района 
Краснодарского края
от ___________ № _________

ПОРЯДОК
 проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств бюджета
Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок), определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества,  финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из местного бюджета, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в том числе при софинансировании из средств бюджета муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края и бюджета Краснодарского края (далее - проверка).
1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.

1.3. Проверка проводится для принятия, в соответствии с нормативными правовыми актами Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, решения о предоставлении средств местного бюджета:
а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета, либо по которым планируется безвозмездная передача прав на использование проектной документации, разработанной без использования средств местного бюджета;
б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края;

в) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, муниципальным автономным учреждениям Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края и муниципальным унитарным предприятиям Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета;

г) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, муниципальным автономным учреждениям Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края и муниципальным унитарным предприятиям Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края;

д) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными бюджетными, автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края (далее - организации), а также на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных организаций.

е) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Васюринскому сельскому поселению Динского муниципального района Краснодарского края, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета;

ж) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Васюринскому сельскому поселению Динского муниципального района Краснодарского края, на приобретение ими объектов недвижимого имущества.
1.4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, в случае, если их сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 100 миллионов рублей, а также по решению главы Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края независимо от их сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет).
Проверка осуществляется финансовым отделом администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), утвержденной постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.
Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной, отраслевым (функциональным) органом администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, инициирующим финансирование проекта за счет средств местного бюджета (далее - заявитель), в соответствии с Методикой.
Интегральная оценка проводится заявителем в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, независимо их сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества. Результаты интегральной оценки, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются в уполномоченный орган для информации.
1.5. Плата за проведение проверки не взимается.

1.6. Уполномоченный орган ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.

2. Критерии оценки эффективности использования средств

местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

2.1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным документами стратегического планирования Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края;

в) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, муниципальных нормативных правовых актов;

г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). Кроме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края проверка по этому критерию также включает подтверждение отдела ЖКХ администрации  Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края об отсутствии в казне Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

ж) наличие муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, муниципальных нормативных правовых актов, реализуемых за счет средств   местного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или решений органов местного самоуправления Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, приобретении в муниципальную собственность Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности и сроках реализации инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце третьем подпункта "а", абзаце третьем подпункта "в", подпункте "д", абзаце третьем подпункта «е» пункта 1.3 настоящего Порядка, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также за исключением инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, информация о которой включена в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а», абзаце втором подпункта «в» и абзаце втором подпункта «е» пункта 1.3 настоящего Порядка.

Качественные критерии, предусмотренные в подпунктах "и" и "к" пункта 2.1. настоящего Порядка, не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

2.2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;
е) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом "з" пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Краснодарском крае, Российской Федерации или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
В случае если рассматриваемый инвестиционный проект состоит из нескольких самостоятельных объектов капитального строительства (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства), допускается представление отдельных проектов-аналогов для каждого объекта капитального строительства (этапа строительства, реконструкции), входящего в состав рассматриваемого инвестиционного проекта.
Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом "з" пункта 2.1 настоящего Порядка, в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем оценки обоснования необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

2.4. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.2 настоящего Порядка, объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующим укрупненным нормативом цены строительства,  утвержденным в соответствии с частью 11 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации или применяемым в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а в случае его отсутствия - путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном абзацами вторым, третьим 
пункта 2.3 настоящего Порядка.

Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.2 настоящего Порядка, приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Количественный критерий, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.2 настоящего Порядка, не применяется в отношении инвестиционного проекта (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства), по которым получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.5. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется Методикой.

3. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

3.1. Заявители представляют в финансовый отдел подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, подписанный заявителем;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, оформленное в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка;
г) задание на проектирование, оформленное в соответствии с пунктом 
3.4 настоящего Порядка;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копия разрешения на строительство;

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) копия положительного заключения государственного автономного учреждения Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий» по проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства в рамках инвестиционного проекта в случае, когда подготовка проектной документации и проведение ее государственной экспертизы не являются обязательными;
и) копия отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества в случае его приобретения;

к) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и планируемом размере финансирования (софинансирования);

л) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с Методикой;

м) заключение, выданное отраслевым (функциональным) органом администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, на который возложены функции по координации и регулированию деятельности в отрасли (сфере управления), в которой реализуется инвестиционный проект, о невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, информация о которой включена в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 настоящего Порядка;

н) заключение государственного автономного учреждения Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий» о соответствии характеристик объекта капитального строительства (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства), создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства), созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям (не представляется при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства) в случаях, предусмотренных частью 2 
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а также в случае сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующим укрупненным нормативом цены строительства, утвержденным в соответствии с частью 11 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации или применяемым в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 
26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
о) расчеты по определению стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства), выполненные с применением укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных в соответствии с частью 11 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Методикой разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденной приказом Минстроя России от 29 мая 2019 г. 
№ 314/пр, либо обоснованное заключение заявителя об отсутствии возможности применения укрупненных нормативов цены строительства и необходимости сравнения объекта капитального строительства (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства) с проектами-аналогами (не представляется при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства) в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3.2. Документы, указанные в подпунктах "д" - "з" пункта 3.1 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение либо о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета, а также по которым планируется безвозмездная передача прав на использование проектной документации, разработанной без использования средств местного бюджета.
Документы, указанные в подпунктах "г" - "з" пункта 3.1 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

3.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла;

г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

з) обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.
Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений согласовывается с соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, координатором муниципальной программы, а также отделом ЖКХ администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края в части, касающейся обеспечения инженерной инфраструктурой объектов капитального строительства.
3.4. Задание на проектировании объекта капитального строительства включают:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;

д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

ж) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).
Задание на проектирование объекта капитального строительства согласовывается с соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, координатором муниципальной программы, а также с отделом ЖКХ администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края в части, касающейся обеспечения инженерной инфраструктурой объектов капитального строительства.
3.5. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие представленных документов требованиям к их содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.

3.6. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта. 

3.7. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.

3.8. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать двух месяцев.

4. Выдача заключения об эффективности инвестиционного проекта

4.1. Результатом проверки является заключение уполномоченного органа, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета на реализацию этого инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, и (или) уменьшились значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта и (или) заменены количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта, предусмотренные в указанном заключении, на количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта, ранее не предусмотренные, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком при условии, что сметная стоимость (предполагаемая (предельная) стоимость) объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, превышает стоимость, указанную в пункте 1.4 настоящего Порядка, либо при условии наличия поручения главы Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Порядка.
4.3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 4.2 настоящего Порядка, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

4.4. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

4.5. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа.
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эффективности использования средств
бюджета Васюринского сельского                                                                             поселения Динского муниципального 
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	Главе Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края

	
	

	
	

	Заявление
на проведение проверки инвестиционного проекта

	

	Прошу провести проверку инвестиционного проекта

	

	(титульное наименование объекта)

	на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

	

	Перечень прилагаемых документов:

	1.

	2.

	...

	

	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	

	Заявитель
	
	
	
	

	М.П.
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	


	Заявление принял
	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
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администрации Васюринского 
сельского поселения

Динского муниципального района


                                                               
Краснодарского края
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                                                               к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств
бюджета Васюринского сельского      поселения Динского муниципального           района Краснодарского края, 

направляемых на капитальные вложения
СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации     Васюринского сельского поселения Динского муниципального района

Краснодарского края

_____________________________________

      (подпись)                             (Ф.И.О.)
«______»_______________________20___г.
	ПАСПОРТ 

инвестиционного проекта, представляемого для

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского      поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения

	

	1. Наименование инвестиционного проекта
	
	

	2. Цель инвестиционного проекта
	
	

	3. Срок реализации инвестиционного проекта
	
	

	4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, приобретение объектов недвижимости)

	
	

	5. Предполагаемые главный(ые) распорядитель(ли) бюджетных средств и муниципальный(ые) заказчик(и) (в случае заключения муниципального(ых) контракта(ов)

	
	

	(наименование юридического(их) лица(лиц), которому(ым) предоставляются бюджетные ассигнования)

6. Сведения о предполагаемом застройщике или техническом заказчике (заказчике-застройщике):

	полное и сокращенное наименование юридического лица

	
	

	
_________________________________________________________________

организационно-правовая форма юридического лица

	
	

	адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица

	
	

	должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица

_________________________________________________________________
	

	7. Участники инвестиционного проекта: ______________________________
	

	8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

	

	(ссылка на подтверждающий документ)

Наличие отчета об оценке объекта (при приобретении объекта недвижимого имущества)

__________________________________________________________________

	(ссылка на подтверждающий документ)

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

	
	.

	(ссылка на документ, копия заключения прилагается или ссылка на номер пункта и части

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации не проводится)

	10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года, указанного в заключении, либо предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (далее - стоимость инвестиционного проекта) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения -___________ г.,___________ млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет ____________млн рублей, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), _____________ млн рублей, расходы на проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), ________________ млн рублей (заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета).


	11. Технологическая структура капитальных вложений:

	
	Стоимость, включая НДС, в текущих ценах* / в ценах соответствующих лет (млн. рублей)

	Сметная стоимость инвестиционного проекта
	

	в том числе:
	

	затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР)
	

	строительно-монтажные работы,

из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада
	

	приобретение машин и оборудования,
	

	из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
	

	прочие затраты
	

	приобретение объекта недвижимого имущества
	
	

	

	12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта,              млн рублей:

	Год реализации инвестиционного проекта
	Стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах* / в ценах соответствующих лет)
	Источник финансирования инвестиционного проекта

	
	
	средства бюджета Краснодарского края            (в текущих ценах / в ценах соответствующих лет)
	средства бюджета муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края (в текущих ценах / в ценах соответствующих лет)
	средства бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет)
	внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах / в ценах соответствующих лет)

	Инвестиционный проект - всего, в том числе:

20__год

20__год

20__год

…
	
	
	
	
	

	из них: этап 1 (пусковой комплекс) - всего, в том числе:

20__год

20__год

20__год

…

этап … (пусковой комплекс) – всего, в том числе:

20__год

20__год

20__год

…
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта

__________________________________________________________________

	14. Отношение стоимости инвестиционного проекта к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / на единицу результата, в текущих ценах*


	* В ценах года расчета стоимости инвестиционного проекта, указанной в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

	
	
	
	
	
	

	Заявитель


	
	
	
	
	

	____________________

(должность)

М.П.


	_______________

(подпись)
	
	____________________

(фамилия, имя, отчество)
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эффективности использования средств
бюджета Васюринского сельского 

поселения Динского муниципального

района Краснодарского края, 

направляемых на капитальные вложения
	

	Заключение
от ____________ 20 ____ г. № __________
о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения

	

	I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

	 

	Наименование заявителя:

	

	Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

	регистрационный номер
	
	       дата
	

	фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление  _________________________________________________________________



	Срок реализации инвестиционного проекта: _____________________________

	Значение количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):

	

	

	Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах соответствующих лет (в млн. рублей с одним знаком после запятой):

	
	

	

	II. Оценка эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

	на основе качественных критериев, %:
	

	на основе количественных критериев, %:
	

	значение интегральной оценки эффективности, %: ______________________.

	

	III. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения______________________________________________

	

	Начальник финансового отдела
администрации Васюринского сельского 

поселения Динского муниципального 
района Краснодарского края                      _________            _______________             

                                         

               (подпись)

            (Ф.И.О.)

        

	Экспертиза проведена:

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	


Начальник финансового отдела
администрации Васюринского сельского 

поселения Динского муниципального

района Краснодарского края                      


         Ю.В. Жуланова

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Васюринского сельского поселения Динского муниципального района
Краснодарского края 

от ________________ № _________

МЕТОДИКА

оценки эффективности использования средств бюджета 

Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика оценки эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения (далее – Методика), предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края (далее – местный бюджет), направляемых на капитальные вложения (далее – оценка эффективности), по инвестиционным проектам, предусматривающим  строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета.

1.2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

1.3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

2. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев
и оценки эффективности на основе качественных критериев

2.1. Проверка осуществляется на основе качественных критериев, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направленных на капитальные вложения, утверждаемого постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.

2.2. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:
        К1
Ч1 = ∑ б1ἰ х 100% ÷ (К1- К1НП), где:

       ἰ = 1

б1ἰ - балл оценки i-ого качественного критерия;
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 - общее число качественных критериев;
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НП

 - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

2.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 2.4 - 2.13 настоящей Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 1 приложения 1 к настоящей Методике.

Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям (оценка эффективности на основе качественных критериев Ч1, рассчитанная в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Методики, равняется 100 процентам), подлежат дальнейшей проверке на соответствие количественным критериям.

Инвестиционные проекты, не соответствующие качественным критериям, не подлежат проверке на соответствие количественным критериям и проверке правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта и возвращаются заявителю.

2.4. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении 3 к настоящей Методике.

Приведенный перечень количественных показателей не является исчерпывающим. С учетом специфики инвестиционного проекта могут быть определены иные показатели, характеризующие конечный результат реализации инвестиционного проекта.

2.5. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным документами стратегического планирования   Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки приводится формулировка приоритета (цели) со ссылкой на соответствующий документ.

2.6. Критерий - комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, муниципальных нормативных правовых актов.

Обоснованием комплексного подхода к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:

а) для инвестиционных проектов, реализуемых в рамках достижения цели одной из указанных программ, - соответствие цели инвестиционного проекта целям и задачам муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, решение которых обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. 

Приводятся наименование соответствующих программ и реквизиты документа об их утверждении, а также наименование мероприятия муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, выполнение которого обеспечит реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Для проектов муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края указываются реквизиты решения Совета Васюринского сельского поселения Динского района Краснодарского края по муниципальным проектам и программам при главе Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края; 
б) для инвестиционных проектов, реализуемых в рамках непрограммных направлений деятельности, указываются реквизиты документа о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта.

2.7. Критерий - необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, отнесенных к их компетенции.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования);

в) без приобретения объекта недвижимого имущества (путем обоснования нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества)). В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края также представляются подтверждение отдела ЖКХ администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края отсутствия в муниципальной казне объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.
2.8. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках инвестиционного проекта предполагается:

а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;

б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.

Для обоснования соответствия критерию указываются объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг).

2.9. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета.

Балл, равный 1, присваивается, в случае если строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства муниципальной собственности Васюринского сельского поселения  Динского муниципального района Краснодарского края либо приобретение объекта недвижимого имущества в собственность Васюринского сельского поселения  Динского муниципального района Краснодарского края, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено проектами муниципальных программ Васюринского сельского поселения  Динского муниципального района Краснодарского края, решение о разработке которых принято в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Васюринского сельского поселения  Динского муниципального района Краснодарского края. Указываются наименования и реквизиты соответствующих документов.

По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств местного бюджета, балл, равный 1, присваивается при его соответствии также следующим требованиям:

а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования);

б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства либо приобретение объектов недвижимого имущества, не относящихся к муниципальной собственности Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.

2.10. Критерий - наличие муниципальных программ Васюринского сельского поселения  Динского муниципального района Краснодарского края, муниципальных нормативных правовых актов, реализуемых за счет средств местного бюджета, в рамках достижения целей которых осуществляется реализация инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или решений органов местного самоуправления Васюринского сельского поселения  Динского муниципального района Краснодарского края о строительстве, приобретении в муниципальную собственность объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности и сроках реализации инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименование муниципальной программы или муниципальных нормативных правовых актов, в рамках достижения целей которых планируется реализация инвестиционного проекта, или реквизиты решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также документально подтвержденное обязательство Васюринского сельского поселения  Динского муниципального района Краснодарского края по финансовому обеспечению инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства либо приобретение объектов недвижимого имущества, не относящихся к муниципальной собственности Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.

2.11. Критерий - целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если:

а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;

в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования, или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в обшей стоимости строительно-монтажных работ и (или) доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель представляет документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) в Российской Федерации, по месту расположения земельного участка, на котором располагается (будет расположен) планируемый объект капитального строительства, или в иностранном государстве в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу приведена в приложении 4 к настоящей Методике.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества заявитель представляет обоснование необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

2.12. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) указанный номер пункта и части статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета. Подтверждением указанного положения является согласованное отраслевым (функциональным) органом администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, инициирующим финансирование проекта за счет средств местного бюджета, с соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, координатором муниципальной программы, отделом ЖКХ  администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

2.13. Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, информация о которой включена в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Балл, равный 1, присваивается, если заявителем обосновано, что использование экономически эффективной проектной документации повторного использования невозможно или нецелесообразно в случаях, установленных статьей 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым проектная документация разработана (будет разработана) с использованием проектной документации повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективности, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации». Заявителем представляется документальное подтверждение об используемой экономически эффективной проектной документации повторного использования.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

3. Состав, порядок определения баллов оценки, весовых коэффициентов
количественных критериев и оценки эффективности на основе
количественных критериев

3.1. Оценка эффективности осуществляется на основе количественных критериев, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утверждаемого постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.

3.2. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:
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 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

3.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 3.4-3.9 настоящей Методики.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта приведены в приложении 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в таблице 2 приложения 1 к настоящей Методике.

3.4. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.
3.5. Критерий - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Проверка по данному критерию объектов капитального строительства (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства) осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующим укрупненным нормативом цены строительства, утвержденным в соответствии с частью 11 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации или применяемым в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а в случае его отсутствия - путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.11 настоящей Методики.

Проверка по данному критерию приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту либо инвестиционному проекту, состоящему из отдельных этапов строительства (реконструкции объектов капитального строительства), в отношении каждого из этапов строительства, если значение отношения расчетной стоимости объекта в ценах соответствующих лет не превышает аналогичного значения укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального строительства аналогичной мощности или значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам не более чем на 2 процента.

Балл, равный 0,5, присваивается если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости предлагаемого объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 2 процента, но не более чем на 7 процентов.

Балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту либо инвестиционному проекту, состоящему из отдельных этапов строительства (реконструкции объектов капитального строительства), в отношении каждого из этапов строительства, если значение отношения расчетной стоимости объекта в ценах соответствующих лет превышает аналогичное значение укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального строительства аналогичной мощности или если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 7 процентов хотя бы по одному показателю.

Критерий не применим при наличии по инвестиционному проекту либо инвестиционному проекту, состоящему из отдельных этапов строительства (реконструкции объектов капитального строительства), в отношении каждого из этапов строительства положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При определении значения баллов сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (созданного) или приобретаемого в ходе реализации проектов-аналогов, должна представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до федеральных органов исполнительной власти после утверждения Правительством Российской Федерации.

3.6. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

3.7. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100 процентов.

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

3.8. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство (для функционирования приобретаемого объекта недвижимого имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема или инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:
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 - уровень обеспеченности i-ым видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

3.9. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Балл, равный 1, присваивается при наличии по инвестиционному проекту либо по инвестиционному проекту, состоящему из отдельных этапов строительства, в отношении каждого из этапов строительства положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, к которым применяется количественный критерий, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.2 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утверждаемому постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.
4. Расчет интегральной оценки эффективности
4.1. Интегральная оценка ([image: image10.emf]Э

инт

) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

[image: image11.emf]Э

инт

 = Ч1 х 0,2 + Ч2 х 0,8, где:

[image: image12.emf]Ч

1

 - оценка эффективности на основе качественных критериев;

[image: image13.emf]Ч

2

 - оценка эффективности на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 приложения 1 к настоящей Методике.

4.2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам.

Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленного предельного значения свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств местного бюджета.

Начальник финансового отдела

администрации Васюринского 
сельского поселения

Динского муниципального района

Краснодарского края

                                                            Ю.В. Жуланова
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к Методике оценки эффективности
использования средств 
бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения
СОГЛАСОВАНО
 Начальник финансового отдела администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района
 Краснодарского края
________________________________ 

         (подпись)                       (Ф.И.О.)

«_____»________________20______г.



Расчет
интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта
Наименование проекта (по паспорту инвестиционного проекта) ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение объекта недвижимого имущества) ____________________________________________________________________

Заявитель
__________________________________________________________

Тип (назначение) проекта (в соответствии с приложением 2 к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения)

________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта
 качественным критериям
	N

п/п
	Критерий
	Допустимый балл оценки
	Балл оценки (б1i) (или "критерий не применим")
	Требование к определению баллов оценки

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления
	1;
	
	Цель и задачи инвестиционного проекта, количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений

	
	
	0
	
	

	2.
	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным документами стратегического планирования Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края 
	1;
	
	Приводится наименование документа, приоритет, цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта

	
	
	0
	
	

	3.
	Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, муниципальных нормативных правовых актов
	1;
	
	Для инвестиционных проектов, реализуемых в рамках достижения целей муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, указываются цели, задачи, конкретные программные мероприятия, достижение и реализацию которых обеспечивает осуществление инвестиционного проекта.

Для инвестиционных проектов, реализуемых в рамках непрограммных направлений деятельности, указываются реквизиты документа о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта

	
	
	0
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, отнесенных к их компетенции
	1;
	
	1. Обоснование необходимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства либо необходимости приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением органами местного самоуправления Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

2. Обоснование нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства (в случае приобретения объекта недвижимого имущества).

3. Обоснование выбора данного объекта недвижимого имущества (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).

4. Подтверждение отдела ЖКХ администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края об отсутствии в муниципальной казне объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается (в случае приобретения объекта недвижимого имущества в собственность Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края).

5. Обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды (в случае приобретения объекта недвижимого имущества в собственность Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края).

	
	
	0
	
	

	5.
	Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями
	1;
	
	Указываются объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг)

	
	
	0
	
	

	6.
	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края


	1;
	
	1. Указываются наименование муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, муниципального нормативного правового акта, в рамках достижения целей которой (ого) планируется реализовывать инвестиционный проект, или реквизиты поручения главы Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, а также соответствующих решений по объектам, реализуемых в рамках непрограммных направлений деятельности.

2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его софинансировании с указанием планируемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника.

Приводятся объемы и сроки финансирования (софинансирования)

	
	
	0;
	
	

	
	
	"критерий не применим"
	
	

	7.
	Наличие муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, муниципальных нормативных правовых актов, реализуемых за счет средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства собственности, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или решений органов местного Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края

о строительстве, приобретении в муниципальную собственность объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности и сроках реализации инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества
	1;
	
	1. Указывается наименование муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, муниципального нормативного правового акта, реализуемых за счет средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, дата её утверждения или реквизиты соответствующих решений органов местного самоуправления Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края. 

2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений, писем главных распорядителей бюджетных средств и т.п.), подтверждающих решение участников проекта о его финансировании (софинансировании), с указанием намечаемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника

	
	
	0;
	
	

	
	
	"критерий не применим"
	
	

	8.
	Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования


	1;

0;

«критерий не применим»
	
	1. Наличие обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования

2. Документально подтвержденные данные по проекту-аналогу

3. Обоснование необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования

	9.
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	1;

0;

«критерий не применим»
	
	1. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации)

2. В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется:

а) ссылка на соответствующие пункты и подпункты статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) документальное подтверждение наличия согласования задания на разработку проектной документации с главным распорядителем бюджетных средств, координатором муниципальной программы, отделом ЖКХ администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края

	10.
	Обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, информация о которой включена в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 Порядка  проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения
	1;

0;

«критерий не применим»
	
	1. Обоснование нецелесообразности и невозможности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования в случаях, установленных статьей 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В случае если критерий не применим в связи с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования - реквизиты этой документации

	К1
	

	К1нп
	

	      К1
∑ б1ἰ
                     ἰ = 1
	

	Оценка эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев – Ч1
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Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

	N п/п
	Критерий
	Допустимые баллы оценки
	Балл оценки
[image: image15.emf]б

2

i


	Весовой коэффициент критерия   [image: image16.emf]Р

i


	Средне невзвевзвешенный балл

б1ἰ х P ἰ , %

	Ссылка на документальные подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1;
	
	
	
	значения количественных показателей, результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта

	
	
	0
	
	
	
	

	2.
	Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1;
	
	
	
	1. Основные сведения и технико-экономические показатели проекта-аналога, реализуемого (или реализованного) в Российской Федерации по месту расположения земельного участка, на котором будет расположен (располагается) планируемый объект капитального строительства, или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве.

2. Рыночная стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанная в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае приобретения объекта недвижимого имущества).

3. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Расчеты по определению стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства), в случае выполнения их с применением укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных в соответствии с частью 11 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляются в соответствии с Методикой разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденной приказом Минстроя России от 29 мая 2019 г. № 314/пр

	
	
	0,5;
	
	
	
	

	
	
	0;

«критерий не применим»
	
	
	
	

	3.
	Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства

(мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)
	1;
	
	
	
	Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)

	
	
	0,5;
	
	
	
	

	
	
	0;
	
	
	
	

	4.
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд
	1;
	
	
	
	Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд

	
	
	0
	
	
	
	

	5.
	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
	1;

0,5;

0
	
	
	
	Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.



	6.
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации
	
	
	
	
	Сметная стоимость и реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, к которым применяется количественный критерий, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.2 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

	Оценка эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев – Ч2
	[image: image17.emf]Ч
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	Таблица 3. Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

	Показатель
	Оценка эффективности
	Весовой коэффициент

	Оценка эффективности на основе качественных критериев, [image: image18.emf]Ч

1


	[image: image19.emf]Ч
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	0,2

	Оценка эффективности на основе количественных критериев, [image: image21.emf]Ч

2


	[image: image22.emf]Ч
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	0,8

	Интегральная оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, [image: image23.emf]Э

ИНТ


	Э инт = Ч1 х 0,2 + Ч2 х 0,8
	1,0


Начальник финансового отдела

администрации Васюринского сельского поселения

Динского муниципального района
Краснодарского края






         Ю.В. Жуланова

                         Приложение 2
                                                                     к Методике оценки эффективности
                                                                     использования средств бюджета
Васюринского сельского поселения Динского муниципального района 

Краснодарского края, направляемых 
на капитальные вложения
Значения весовых коэффициентов количественных критериев
в процентах

	№
п/п
	Критерий
	Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
	Для строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства в случае, установленном частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации
	Для строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства в случае, установленном частью 11 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	
	
	культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий
	производственного назначения, транспортной инфраструктуры 
	культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий
	производственного назначения, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры 
	культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий
	производственного назначения, транспортной инфраструктуры 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Значения количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2
	  Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	40
	40
	-
	-
	40
	40

	3
	Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)
	20
	18
	20
	18
	20
	18

	4
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд
	15
	19
	15
	19
	15
	19

	5
	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации 

проекта
	20
	18
	20
	18
	20
	18

	6
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской

Федерации
	-
	-
	40
	40
	-
	-

	
	ИТОГО
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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	Приложение 3

к Методике оценки эффективности
использования средств 
бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения



	Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие

 цель и результаты реализации инвестиционного проекта



	Объект капитального строительства
	Количественный показатель

	
	характеризующий прямые (непосредственные) результаты проекта
	характеризующий конечные результаты проекта

	1
	2
	3

	1. Строительство (реконструкция) объектов культуры и спорта

	Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и другое)
	1) мощность объекта:

количество мест, количество посетителей в день; для библиотек - количество единиц библиотечного фонда;

2) общая площадь здания, кв. метров;

3) строительный объем, куб. метров
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;

2) рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)
	1) мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений, количество мест, тыс. человек;

2) общая площадь здания, кв. метров;

3) строительный объем, куб. метров
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;

2) рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	2. Строительство (реконструкция) общественных зданий 

	Административные здания
	1) общая площадь объекта, кв. метров

2) полезная и служебная площадь объекта, кв. метров;

3) строительный объем куб. метров
	обеспечение комфортных условий труда работников, кв. метров общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника

	3. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 

	Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых техногенных загрязнений)
	мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн), в сутки (год)
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;

2) сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта;

3) соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации

	Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо-и электроснабжения)
	1) мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения;

2) размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и другое)
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест;

2) увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы;

3) увеличение уровня газификации региона, муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта

	4. Строительство (реконструкция) производственных объектов

	Производственные объекты
	мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;

2) конечные результаты с учетом проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах)

	5. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

	Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием)
	1) эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км;

2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;

2) объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год;

3) сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов;

4) увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования

	Мосты, тоннели
	1) общая площадь объекта, кв. метров;

2) эксплуатационная длина объекта, км;

3) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонн-км в год;

2) объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год;

3) сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов
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	Приложение 4

к Методике оценки эффективности
использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения


	СВЕДЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результатов реализации инвестиционного проекта-аналога



	Наименование инвестиционного проекта ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

Срок реализации __________________________________________________.

Месторасположение объекта ________________________________________.

Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, иные инвестиции в основной капитал) _________________________________________________________________.

	Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта



	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя по инвестиционному проекту

	1.
	Сметная стоимость объекта-аналога по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)
	млн. рублей
	

	
	в том числе:
	
	

	1.1.
	строительно-монтажные работы
	млн. рублей
	

	1.1.1.
	из них дорогостоящие работы и материалы
	млн. рублей
	

	1.2.
	приобретение машин и оборудования
	млн. рублей
	

	1.2.1.
	из них дорогостоящие машины и оборудование
	млн. рублей
	

	1.3.
	прочие затраты
	млн. рублей
	

	2.
	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога

	2.1.
	
	
	

	...
	
	
	

	3.
	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога

	3.1.
	
	
	

	...
	
	
	


	Заявитель


____________________                         ________________             _________________________
        (должность)                                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)

М.П.
Начальник финансового отдела

администрации Васюринского 
сельского поселения

Динского муниципального района

Краснодарского края
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Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Васюринского сельского поселения
Динского муниципального района Краснодарского края 

от _______________№____________
ПОРЯДОК 

ведения реестра инвестиционных проектов, получивших
положительное заключение об эффективности использования 

средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения


1. Настоящий Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок) устанавливает процедуру ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения (далее - Реестр), в том числе требования к ведению и содержанию Реестра.

2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные на электронном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края об информации, информационных технологиях и о защите информации, сведения об инвестиционных проектах, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения.

3. Реестр ведется финансовым отделом администрации Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края на электронном носителе путем внесения в него соответствующих записей.

4. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в Реестр в течение пяти рабочих дней со дня утверждения положительного заключения об эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения.
5. Реестровая запись содержит следующие сведения:

1) порядковый номер записи;

2) наименование заявителя, представившего комплект документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения;

3) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта;

4) значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения, с указанием единиц измерения показателей (показателя);

5) сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанная в ценах соответствующих лет согласно паспорту инвестиционного проекта (в млн. рублей с одним знаком после запятой);

6) реквизиты комплекта документов, представляемых заявителем для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения (регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица);

7) реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение);

8) реквизиты повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение, характер заключения - положительное или отрицательное).

6. Изменения в Реестр вносятся в срок, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, со дня утверждения повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств бюджета Васюринского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края, направляемых на капитальные вложения.

Начальник финансового отдела

администрации Васюринского сельского поселения

Динского муниципального района

Краснодарского края






         Ю.В. Жуланова
